# Termo de Abertura de Projeto (TAP)

## ASK — Blueprint de Estrutura Agêntica de Consulta de Dados

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | ASK — Blueprint + MVP ASK Revendas |
| Programa | INOVA 3.0 — ScanSource Brasil |
| Equipe | Equipe 3 |
| Gerente do Projeto | Robson Sanchez |
| Patrocinador | Liderança executiva do INOVA 3.0 / Banca avaliadora |
| Data de abertura | 04/09/2026 (Kickoff) |
| Data de encerramento prevista | 23/11/2026 (Demo Day) |
| Versão | 0.1 — para aprovação da equipe antes de submissão formal |

## 1. Justificativa do Projeto

A ScanSource distribui produtos de mais de 500 fabricantes. Times de pré-vendas e revendas enfrentam dificuldade recorrente para localizar rapidamente a solução, o produto e o preço corretos dentro desse portfólio — o gargalo não é falta de informação, é a dispersão dela entre bases, formatos e times diferentes, sem fonte única confiável.

O programa INOVA 3.0 busca soluções escaláveis, replicáveis e com impacto financeiro mensurável para o portfólio de serviços da ScanSource. Este projeto propõe uma estrutura agêntica de consulta de dados — adaptada de um blueprint de referência aberto — capaz de responder a essa dispersão sem depender de reescrita dos sistemas existentes dos fabricantes ou de um time central que não escala para 500+ fornecedores.

## 2. Objetivo do Projeto

Entregar, até o Demo Day (23/11/2026):

- Blueprint ASK — especificação reaplicável da arquitetura agêntica (nós, framework de intake, modelo de customização), documentada para entrar na lista de ofertas de serviço da ScanSource.

- MVP ASK Revendas — instância funcional do blueprint, aplicada a um fabricante piloto, demonstrando pesquisa de solução e precificação via estrutura agêntica.

- Os 5 entregáveis obrigatórios do INOVA: Problem Statement, Business Case, MVP, Canvas Financeiro, Plano de Escala.

## 3. Escopo

### Dentro do escopo

- Blueprint documentado: diagrama de nós, YAML de configuração de exemplo, framework de intake self-service para onboarding de novo fabricante

- MVP funcional: classificador → orquestrador → agentes pré-vendas/arquiteto → bases de conhecimento (documentação + regras comerciais) → avaliador de resposta, para um fabricante piloto

- Hospedagem via modelo gerenciado nativo de cloud (Azure), sem dependência de licença NVIDIA AI Enterprise

- Demonstração ao vivo em Azure; portabilidade para OCI documentada (não necessariamente ao vivo)

- Onboarding de um segundo fabricante via formulário de intake, demonstrado na Construção, para provar o modelo de propriedade federado

### Fora do escopo (nesta entrega)

- Suporte simultâneo a múltiplos fabricantes em produção

- Deploy self-hosted via NIM/GPU própria

- Discovery automatizado de infraestrutura do cliente

- Geração ou implementação automática de código em sistemas de terceiros

- Interface de produção polida — o MVP é prova de conceito funcional, não produto acabado

- Manutenção contínua das bases de conhecimento pelo time do projeto (responsabilidade federada aos times de arquitetos/pré-vendas de cada fabricante — ver seção 8, Premissa P3)

## 4. Entregáveis

| # | Entregável | Formato | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Problem Statement | Documento 1 página | Semana 1 |
| 2 | Business Case / Business Plan | Documento | Semana 3 (rascunho), Semana 8 (final) |
| 3 | Blueprint ASK documentado | Diagrama + YAML de referência | Semana 6 |
| 4 | MVP ASK Revendas funcional | Demo ao vivo | Semana 6 (parcial), Semana 8 (final) |
| 5 | Canvas Financeiro | Documento/planilha | Semana 7 |
| 6 | Plano de Escala | Documento | Semana 8 |
| 7 | Pitch de apresentação (30 min + 5 min Q&A) | Apresentação | 23/11/2026 |

## 5. Cronograma e Marcos

| Marco | Data | Descrição |
| --- | --- | --- |
| M1 — Kickoff | 04/09 | Fabricante piloto definido, acesso Azure provisionado |
| M2 — Fim da Descoberta | 18/09 | Decisão Adobe fechada, intake de onboarding desenhado |
| M3 — Apresentação parcial | ~09/10 | Classificador, orquestrador e agente pré-vendas funcionando |
| M4 — Validação | 16/10 | Testado com solicitações reais, Canvas Financeiro preenchido |
| M5 — Demo Day | 23/11 | Apresentação executiva final |

Cronograma detalhado por semana mantido no Plano de Ação Segmentado (documento complementar já em elaboração pela equipe).

## 6. Estrutura da Equipe e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto / Arquitetura | Robson Sanchez | Arquitetura, orquestrador, avaliador, deployment Azure, Business Case |
| Integração de Dados | João Andrade | Base de conhecimento, integração do fabricante piloto, Canvas Financeiro |
| Qualidade e Escala | Jessica Magalhães | Classificador, testes, Plano de Escala, avaliação da oferta Adobe |

Capacidade declarada: 2h/semana por pessoa (~6h/semana de equipe), conforme cadência oficial do INOVA (sextas-feiras).

## 7. Orçamento e Recursos

| Item | Estimativa | Observação |
| --- | --- | --- |
| Compute Azure (modelo gerenciado, sem NIM) | A confirmar | Depende de volume de chamadas do MVP e do fabricante piloto escolhido |
| Licença/assinatura Adobe (se D5 for aprovada) | ~R$60/mês (estimativa preliminar da ata) | Sujeito a validação de escopo real de uso |
| Recursos humanos | Tempo interno já alocado (2h/semana x 3 pessoas) | Sem contratação externa prevista |
| Infraestrutura OCI (portabilidade documentada) | Nenhum custo de execução — documentação apenas | Não há deploy ao vivo previsto para o Demo Day |

⚠️ Orçamento formal de cloud ainda não confirmado com a liderança do INOVA. Recomenda-se levantar se existe budget/crédito corporativo already alocado para squads do programa antes da Semana 1.

## 8. Premissas

| # | Premissa |
| --- | --- |
| P1 | O time terá acesso a uma subscription Azure (ou trial/sandbox) com permissão para deployment de modelo gerenciado desde a Semana 1 |
| P2 | Um fabricante piloto estará disponível com documentação técnica e regras comerciais minimamente organizadas |
| P3 | Times de arquitetos/pré-vendas de fabricantes específicos estarão disponíveis para validar e eventualmente alimentar seus próprios nós/bases, conforme modelo de propriedade federado |
| P4 | A data do Demo Day (23/11) está confirmada e não sofrerá alteração |
| P5 | Não haverá expansão do time além das 3 pessoas designadas durante o projeto |

## 9. Restrições

| # | Restrição | Impacto |
| --- | --- | --- |
| R1 | 2h/semana por pessoa, 8 semanas úteis | Escopo deliberadamente restrito a um fabricante piloto e a um subconjunto de nós do blueprint |
| R2 | Sem uso de NIM/licença NVIDIA AI Enterprise | Hospedagem via modelo gerenciado nativo de cloud — maior ponto de adaptação do blueprint de referência |
| R3 | Sem contratação ou alocação adicional de recursos | Toda entrega depende exclusivamente da capacidade da Equipe 3 |

## 10. Riscos Iniciais

| # | Risco | Severidade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| RK1 | Decisão Adobe (D5) não fecha a tempo, travando a stack da Base X | Média | Definir prazo-limite (fim da Semana 3) com fallback determinado previamente |
| RK2 | Fabricante piloto não disponibiliza dados organizados a tempo | Média | Escolher fabricante com relacionamento já próximo do time na Semana 1 |
| RK3 | Ambiguidade entre o que está “ativo na demo” e “documentado no blueprint” gera pergunta difícil da banca | Baixa/controlável | Seção explícita no pitch definindo o que está ativo vs. roadmap (já mapeado no Plano de Ação) |
| RK4 | Onboarding self-service (segundo fabricante) não fica pronto a tempo de provar o modelo federado ao vivo | Média | Priorizado no cronograma da Semana 5; se atrasar, mover para Semana 6-7, nunca cortar |
| RK5 | Orçamento de cloud não confirmado pela liderança do INOVA | A validar | Levantar formalmente na Semana 1 |

## 11. Critérios de Aceite / Sucesso do Projeto

- MVP funcional demonstrado ao vivo com pelo menos um fabricante piloto, respondendo com citação de fonte

- Onboarding de um segundo fabricante demonstrado via formulário de intake, sem intervenção de código

- Os 5 entregáveis obrigatórios do INOVA submetidos dentro do prazo

- Blueprint documentado de forma suficiente para ser reaplicado por outro time sem depender da Equipe 3

## 12. Aprovação

| Papel | Nome | Aprovação | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | Robson Sanchez | ☐ |  |
| Membro da equipe | João Andrade | ☐ |  |
| Membro da equipe | Jessica Magalhães | ☐ |  |
| Patrocinador / Banca INOVA | — | ☐ |  |

Pendências antes da submissão formal: confirmar orçamento de cloud (seção 7) e validar disponibilidade do fabricante piloto (Premissa P2) junto ao respectivo time de pré-vendas.